TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Môn: Công Nghệ Phần Mềm Nâng Cao

PRODUCT BACKLOG (PHIÊN BẢN CHỈNH SỬA)

Xây dựng Website bán Thiết bị Gaming theo phong cách nền tảng GEARVN

Nhóm 11

# Mục tiêu và phạm vi chỉnh sửa

So với bản Product Backlog gốc, tài liệu này được chỉnh sửa theo 3 định hướng chính:

- Khắc phục các thiếu sót đã nêu trong Báo cáo đánh giá Product Backlog: bổ sung 5 user story còn thiếu, hoàn thiện mô tả cho các user story bị rút gọn so với yêu cầu gốc, và tách riêng mục Non-Functional Requirements (NFR).

- Thiết kế lại tập tính năng để website có trải nghiệm giống một sàn thương mại điện tử thực tế theo mô hình nền tảng GEARVN (gearvn.com): trang chủ có banner khuyến mãi và sản phẩm nổi bật theo hãng, bộ lọc nhiều tiêu chí (hãng/giá/ngành hàng/cấu hình), so sánh sản phẩm, đăng nhập nhanh bằng Google, đa dạng phương thức thanh toán (gồm ví điện tử và trả góp 0%), chương trình Thu cũ - Đổi mới, hệ thống showroom, và mục Tin tức - Review.

- Bổ sung bảng truy vết Yêu cầu → User Story và bảng đối chiếu ID User Story (gốc → đề xuất trong đánh giá → bản chỉnh sửa) để đảm bảo tính minh bạch, dễ theo dõi khi báo cáo đồ án.

# I. Mô tả yêu cầu dự án (đã cập nhật)

Dưới đây là mô tả yêu cầu của khách hàng (giả lập) đối với hệ thống website bán thiết bị gaming. Các mục 1-31 giữ nguyên nội dung gốc; các mục 32-37 là yêu cầu mới, được nhóm chủ động bổ sung dựa trên các tính năng thực tế của nền tảng GEARVN.

- Tôi muốn xây dựng một trang web bán thiết bị gaming (laptop gaming, PC gaming, gaming gear) trực tuyến. Khách vãng lai (chưa đăng ký) được xem, tìm kiếm, lọc và so sánh sản phẩm tự do; chỉ bắt buộc đăng ký/đăng nhập tài khoản khi thêm vào giỏ hàng và đặt hàng.

- Khách hàng vào trang chủ phải thấy ngay các sản phẩm nổi bật, sản phẩm khuyến mãi và các hãng gaming đang kinh doanh.

- Khách hàng cần xem được danh sách toàn bộ sản phẩm gaming theo từng ngành hàng, có phân trang để không bị tải chậm khi số lượng sản phẩm lớn.

- Mỗi sản phẩm cần có trang chi tiết hiển thị hình ảnh, giá bán, cấu hình (CPU, card đồ họa - GPU, RAM, ổ cứng SSD/HDD, màn hình) và mô tả sản phẩm.

- Tôi muốn khách hàng tìm kiếm sản phẩm theo tên nhanh chóng, có gợi ý khi gõ từ khóa.

- Khách hàng cần lọc sản phẩm theo hãng sản xuất, theo khoảng giá, theo ngành hàng (laptop gaming, PC gaming, bàn phím, chuột, tai nghe...) và theo cấu hình (CPU/GPU) để dễ so sánh lựa chọn.

- Tôi muốn có chức năng so sánh cấu hình giữa 2-3 sản phẩm cùng lúc để khách dễ ra quyết định mua hàng.

- Khách hàng cần đăng ký tài khoản bằng email hoặc số điện thoại để lưu thông tin mua hàng cho lần sau.

- Khách hàng cần đăng nhập, đăng xuất và khôi phục mật khẩu khi quên, đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.

- Sau khi đăng nhập, khách hàng có thể cập nhật thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng.

- Tôi muốn khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, có thể thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ trước khi đặt.

- Giỏ hàng cần hiển thị tạm tính tổng tiền, số lượng sản phẩm và cập nhật ngay khi khách thay đổi.

- Khi đặt hàng, khách cần nhập địa chỉ giao hàng, chọn phương thức vận chuyển và xác nhận đơn hàng trước khi thanh toán.

- Tôi muốn hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán: thanh toán khi nhận hàng (COD), chuyển khoản ngân hàng, hoặc ví điện tử.

- Sau khi đặt hàng thành công, hệ thống cần gửi thông báo hoặc email xác nhận đơn hàng cho khách.

- Khách hàng cần xem được lịch sử các đơn hàng đã đặt, kèm trạng thái xử lý (đang xử lý, đang giao, đã giao, đã hủy).

- Tôi muốn khách hàng có thể hủy đơn hàng nếu đơn chưa được giao đi, để tránh phát sinh khiếu nại.

- Khách hàng đã mua sản phẩm cần được đánh giá (rating) và viết bình luận để chia sẻ trải nghiệm cho người mua sau.

- Tôi muốn có chức năng áp dụng mã giảm giá hoặc voucher khi thanh toán để kích thích khách mua hàng.

- Về phía quản trị, admin cần đăng nhập vào trang quản trị riêng, tách biệt với giao diện khách hàng.

- Admin cần thêm, sửa, xóa thông tin sản phẩm bao gồm tên, giá, hình ảnh, mô tả và cấu hình kỹ thuật.

- Admin cần quản lý danh mục các hãng gaming (ASUS, MSI, Acer, Lenovo Legion, Logitech, Razer...) để phân loại sản phẩm.

- Admin cần quản lý số lượng tồn kho của từng sản phẩm, hệ thống tự động trừ kho khi có đơn hàng thành công.

- Admin cần xem danh sách đơn hàng của toàn hệ thống và cập nhật trạng thái xử lý cho từng đơn.

- Tôi muốn admin xem được báo cáo thống kê doanh thu theo ngày, theo tháng để đánh giá hiệu quả kinh doanh.

- Admin cần quản lý danh sách tài khoản khách hàng, có thể khóa tài khoản vi phạm nếu cần thiết.

- Hệ thống cần đảm bảo tốc độ tải trang nhanh, giao diện thân thiện, hiển thị tốt trên cả máy tính và điện thoại (responsive).

- Tôi mong muốn hệ thống bảo mật thông tin thanh toán và thông tin cá nhân của khách hàng theo tiêu chuẩn cơ bản.

- Trang web cần hỗ trợ tiếng Việt là ngôn ngữ chính, hiển thị giá tiền theo đơn vị VNĐ.

- Tôi muốn có trang giới thiệu cửa hàng, chính sách bảo hành, chính sách đổi trả để khách hàng yên tâm mua sắm.

- Hệ thống cần ghi log các thao tác quan trọng của admin (thêm/sửa/xóa sản phẩm, cập nhật đơn hàng) để dễ truy vết khi có sự cố.

- Khách hàng muốn đăng nhập nhanh bằng tài khoản Google mà không cần tạo và ghi nhớ thêm mật khẩu riêng cho website. (Mới - theo mô hình GEARVN)

- Tôi muốn hỗ trợ thanh toán trả góp 0% lãi suất qua đối tác tài chính cho các đơn hàng giá trị cao (laptop gaming, PC gaming). (Mới - theo mô hình GEARVN)

- Tôi muốn có chương trình "Thu cũ - Đổi mới": khách gửi thông tin laptop/linh kiện cũ để được định giá và trừ vào giá mua sản phẩm mới. (Mới - theo mô hình GEARVN)

- Khách hàng cần tra cứu được địa chỉ và giờ mở cửa của các chi nhánh/showroom gần nhất. (Mới - theo mô hình GEARVN)

- Tôi muốn có chương trình ưu đãi riêng dành cho học sinh - sinh viên khi xác thực thẻ HSSV hợp lệ. (Mới - theo mô hình GEARVN)

- Trang web cần có mục Tin tức - Review để đăng bài giới thiệu, đánh giá, so sánh sản phẩm gaming mới, giúp thu hút khách hàng và hỗ trợ SEO. (Mới - theo mô hình GEARVN)

# II. Product Backlog

Bảng backlog tổng hợp toàn bộ 38 user story của dự án, sắp xếp theo Epic, mức độ ưu tiên (Must/Should/Could) theo phương pháp MoSCoW và ước lượng theo Story Point (thang Fibonacci).

| ID | Epic | User Story | Priority | Point |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Tài khoản | Là khách, tôi muốn đăng ký tài khoản bằng email hoặc số điện thoại để mua hàng | Must | 3 |
| US02 | Tài khoản | Là khách, tôi muốn đăng nhập/đăng xuất bằng tài khoản đã đăng ký để bảo mật thông tin | Must | 2 |
| US03 | Tài khoản | Là khách, tôi muốn đăng nhập nhanh bằng tài khoản Google mà không cần tạo mật khẩu riêng | Should | 2 |
| US04 | Tài khoản | Là khách, tôi muốn lấy lại mật khẩu qua email khi quên | Should | 3 |
| US05 | Tài khoản | Là khách, tôi muốn cập nhật thông tin cá nhân (họ tên, SĐT, địa chỉ giao hàng) | Should | 2 |
| US06 | Trang chủ | Là khách, tôi muốn thấy ngay sản phẩm nổi bật, sản phẩm khuyến mãi và các hãng gaming đang kinh doanh khi vào trang chủ | Must | 3 |
| US07 | Sản phẩm | Là khách, tôi muốn xem danh sách sản phẩm gaming theo từng ngành hàng, có phân trang để trang tải nhanh | Must | 3 |
| US08 | Sản phẩm | Là khách, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm gồm hình ảnh, giá, cấu hình (CPU, GPU, RAM, ổ cứng, màn hình) và mô tả | Must | 3 |
| US09 | Sản phẩm | Là khách, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên và nhận gợi ý từ khóa ngay khi gõ (autocomplete) | Must | 3 |
| US10 | Sản phẩm | Là khách, tôi muốn lọc sản phẩm theo hãng, ngành hàng, khoảng giá và cấu hình (CPU/GPU) | Should | 5 |
| US11 | Sản phẩm | Là khách, tôi muốn so sánh cấu hình của 2-3 sản phẩm gaming cùng lúc | Could | 5 |
| US12 | Giỏ hàng | Là khách, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thấy giỏ hiển thị tạm tính, số lượng, cập nhật ngay (realtime) khi thay đổi | Must | 3 |
| US13 | Giỏ hàng | Là khách, tôi muốn thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ trước khi đặt hàng | Must | 2 |
| US14 | Đặt hàng & Thanh toán | Là khách, tôi muốn đặt hàng bằng cách nhập địa chỉ giao hàng, chọn phương thức vận chuyển và xác nhận đơn trước khi thanh toán | Must | 5 |
| US15 | Đặt hàng & Thanh toán | Là khách, tôi muốn chọn một trong các phương thức thanh toán: COD, chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử (Momo, ZaloPay) | Must | 5 |
| US16 | Đặt hàng & Thanh toán | Là khách, tôi muốn đăng ký mua trả góp 0% lãi suất qua đối tác tài chính cho đơn hàng giá trị cao | Could | 3 |
| US17 | Đặt hàng & Thanh toán | Là khách, tôi muốn nhận email/thông báo xác nhận ngay sau khi đặt hàng thành công | Must | 3 |
| US18 | Đơn hàng | Là khách, tôi muốn xem lịch sử đơn hàng đã đặt kèm trạng thái xử lý (đang xử lý, đang giao, đã giao, đã hủy) | Should | 3 |
| US19 | Đơn hàng | Là khách, tôi muốn hủy đơn hàng nếu đơn chưa được giao đi | Could | 3 |
| US20 | Đánh giá | Là khách, tôi muốn đánh giá (rating) và viết bình luận cho sản phẩm đã mua | Could | 3 |
| US21 | Khuyến mãi | Là khách, tôi muốn nhập mã giảm giá/voucher khi thanh toán | Could | 3 |
| US22 | Khuyến mãi | Là khách, tôi muốn được áp dụng ưu đãi học sinh - sinh viên khi xác thực thẻ HSSV hợp lệ | Could | 2 |
| US38 | Khuyến mãi | Là admin, tôi muốn duyệt và xác thực thẻ HSSV do khách hàng gửi lên để cấp quyền hưởng ưu đãi học sinh - sinh viên | Could | 2 |
| US23 | Thu cũ - Đổi mới | Là khách, tôi muốn gửi thông tin laptop/linh kiện cũ để được định giá và trừ vào giá mua sản phẩm mới | Could | 5 |
| US24 | Thu cũ - Đổi mới | Là admin, tôi muốn duyệt và báo giá các yêu cầu thu cũ - đổi mới của khách hàng | Could | 3 |
| US25 | Hệ thống cửa hàng | Là khách, tôi muốn tra cứu địa chỉ và giờ mở cửa của chi nhánh/showroom gần nhất | Should | 3 |
| US26 | Nội dung tĩnh | Là khách, tôi muốn xem trang giới thiệu cửa hàng, chính sách bảo hành và chính sách đổi trả | Could | 2 |
| US27 | Nội dung tĩnh | Là khách, tôi muốn xem trang hướng dẫn mua hàng, hướng dẫn thanh toán và hướng dẫn trả góp | Could | 2 |
| US28 | Tin tức - Review | Là khách, tôi muốn đọc bài viết tin tức công nghệ, đánh giá và so sánh sản phẩm gaming mới | Could | 3 |
| US29 | Tin tức - Review | Là admin, tôi muốn đăng, sửa, xóa bài viết trên mục Tin tức - Review | Could | 3 |
| US30 | Quản trị | Là admin, tôi muốn đăng nhập vào trang quản trị riêng biệt, tách biệt với giao diện khách hàng | Must | 2 |
| US31 | Quản trị | Là admin, tôi muốn thêm, sửa, xóa thông tin sản phẩm gồm tên, giá, hình ảnh, mô tả và cấu hình kỹ thuật | Must | 5 |
| US32 | Quản trị | Là admin, tôi muốn quản lý danh mục các hãng gaming (ASUS, MSI, Acer, Logitech, Razer...) | Should | 3 |
| US33 | Quản trị | Là admin, tôi muốn xem danh sách đơn hàng toàn hệ thống và cập nhật trạng thái xử lý cho từng đơn | Must | 5 |
| US34 | Quản trị | Là admin, tôi muốn quản lý tồn kho, hệ thống tự động trừ kho khi có đơn hàng thành công | Should | 5 |
| US35 | Quản trị | Là admin, tôi muốn xem báo cáo thống kê doanh thu theo ngày và theo tháng | Could | 5 |
| US36 | Quản trị | Là admin, tôi muốn quản lý danh sách tài khoản khách hàng và có thể khóa tài khoản vi phạm | Should | 3 |
| US37 | Quản trị | Là admin, tôi muốn hệ thống ghi log các thao tác quan trọng (thêm/sửa/xóa sản phẩm, cập nhật đơn hàng) để dễ truy vết sự cố | Could | 3 |

# III. Bảng truy vết Yêu cầu → User Story

Bảng dưới đối chiếu từng yêu cầu khách hàng (mục I) với user story tương ứng (mục II), đảm bảo backlog phủ đầy đủ 37/37 yêu cầu (3 yêu cầu #27-#29 được tách sang mục Non-Functional Requirements).

| # | Tóm tắt yêu cầu | User Story / NFR tương ứng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng website bán thiết bị gaming trực tuyến cho khách đã đăng ký tài khoản | (Tổng quan dự án - không tách User Story riêng) |
| 2 | Trang chủ hiển thị sản phẩm nổi bật / khuyến mãi / hãng | US06 |
| 3 | Xem danh sách sản phẩm gaming có phân trang | US07 |
| 4 | Trang chi tiết sản phẩm (ảnh, giá, cấu hình, mô tả) | US08 |
| 5 | Tìm kiếm theo tên, có gợi ý từ khóa | US09 |
| 6 | Lọc theo hãng / giá / ngành hàng / cấu hình | US10 |
| 7 | So sánh 2-3 sản phẩm | US11 |
| 8 | Đăng ký tài khoản bằng email hoặc SĐT | US01 |
| 9 | Đăng nhập/đăng xuất, khôi phục mật khẩu | US02, US04 |
| 10 | Cập nhật thông tin cá nhân | US05 |
| 11 | Thêm/đổi số lượng/xóa sản phẩm trong giỏ hàng | US12, US13 |
| 12 | Giỏ hàng hiển thị tạm tính, cập nhật realtime | US12 |
| 13 | Đặt hàng: địa chỉ, phương thức vận chuyển, xác nhận | US14 |
| 14 | Thanh toán COD / chuyển khoản / ví điện tử | US15 |
| 15 | Gửi email/thông báo xác nhận đơn hàng | US17 |
| 16 | Xem lịch sử đơn hàng kèm trạng thái | US18 |
| 17 | Hủy đơn hàng khi chưa giao | US19 |
| 18 | Đánh giá & bình luận sản phẩm đã mua | US20 |
| 19 | Áp dụng mã giảm giá/voucher | US21 |
| 20 | Admin đăng nhập trang quản trị riêng | US30 |
| 21 | Admin thêm/sửa/xóa sản phẩm | US31 |
| 22 | Admin quản lý danh mục hãng | US32 |
| 23 | Admin quản lý tồn kho, tự động trừ kho | US34 |
| 24 | Admin xem/cập nhật trạng thái đơn hàng | US33 |
| 25 | Admin thống kê doanh thu ngày/tháng | US35 |
| 26 | Admin quản lý tài khoản khách hàng, khóa tài khoản | US36 |
| 27 | Tốc độ tải trang nhanh, responsive | NFR - Hiệu năng & Responsive |
| 28 | Bảo mật thông tin thanh toán/cá nhân | NFR - Bảo mật |
| 29 | Ngôn ngữ tiếng Việt, giá theo VNĐ | NFR - Ngôn ngữ & Tiền tệ |
| 30 | Trang giới thiệu, chính sách bảo hành/đổi trả | US26 |
| 31 | Ghi log thao tác quan trọng của admin | US37 |
| 32 | Đăng nhập nhanh bằng Google | US03 |
| 33 | Thanh toán trả góp 0% | US16 |
| 34 | Chương trình Thu cũ - Đổi mới | US23, US24 |
| 35 | Tra cứu địa chỉ/giờ mở cửa showroom | US25 |
| 36 | Ưu đãi học sinh - sinh viên (HSSV) | US22, US38 |
| 37 | Mục Tin tức - Review | US28, US29 |
| Bổ sung | Trang hướng dẫn mua hàng/thanh toán/trả góp (hỗ trợ trực tiếp yêu cầu #13, #14, #33; nhóm chủ động bổ sung theo mô hình GEARVN) | US27 |

# IV. Non-Functional Requirements (NFR)

Các yêu cầu phi chức năng được tách riêng khỏi Product Backlog (không viết dưới dạng "Là khách, tôi muốn..."), áp dụng cho toàn hệ thống.

## 1. Hiệu năng & Responsive

- Tốc độ tải trang nhanh, giao diện thân thiện, hiển thị tốt trên cả máy tính và điện thoại (responsive).

- Hệ thống cần chịu tải tốt trong các đợt flash sale/khuyến mãi lớn (theo mô hình GEARVN thường xuyên có banner khuyến mãi theo tháng), tránh nghẽn hoặc sập trang khi lượng truy cập tăng đột biến.

## 2. Bảo mật

- Bảo mật thông tin thanh toán và thông tin cá nhân của khách hàng theo tiêu chuẩn cơ bản (mã hóa mật khẩu, hạn chế lộ dữ liệu).

- Xác thực an toàn khi đăng nhập bằng Google (chỉ dùng để xác thực và liên kết tài khoản, không lưu mật khẩu Google).

- Phân quyền rõ ràng giữa giao diện khách hàng và trang quản trị admin.

## 3. Ngôn ngữ & Tiền tệ

- Trang web hỗ trợ tiếng Việt là ngôn ngữ chính, hiển thị giá tiền theo đơn vị VNĐ.

## 4. Khả năng mở rộng

- Kiến trúc danh mục sản phẩm cho phép mở rộng thêm hãng, ngành hàng mới (ví dụ: ghế gaming, bàn gaming, linh kiện PC) hoặc chi nhánh showroom mới mà không cần thay đổi lớn cấu trúc dữ liệu (tương tự mega-menu nhiều cấp của GEARVN).

# V. Sprint Planning

Do phạm vi backlog tăng từ 23 lên 38 user story (123 story point), kế hoạch sprint được mở rộng từ 3 sprint lên 4 sprint (mỗi sprint 2 tuần, tổng 8 tuần), vẫn bám sát thứ tự ưu tiên MoSCoW.

## Sprint 1: Nền tảng hệ thống (2 tuần)

Mục tiêu: Dựng khung tài khoản và trưng bày sản phẩm gaming cơ bản; admin quản lý được sản phẩm và danh mục hãng.

| ID | User Story | Priority | Point |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Đăng ký tài khoản (email/SĐT) | Must | 3 |
| US02 | Đăng nhập/đăng xuất | Must | 2 |
| US06 | Trang chủ: sản phẩm nổi bật/khuyến mãi/hãng | Must | 3 |
| US07 | Xem danh sách sản phẩm (phân trang) | Must | 3 |
| US08 | Xem chi tiết sản phẩm | Must | 3 |
| US09 | Tìm kiếm sản phẩm có gợi ý từ khóa | Must | 3 |
| US30 | Admin đăng nhập trang quản trị riêng | Must | 2 |
| US31 | Admin thêm/sửa/xóa sản phẩm | Must | 5 |
| US32 | Admin quản lý danh mục hãng | Should | 3 |

Tổng điểm Sprint: 27

## Sprint 2: Mua hàng & Thanh toán (2 tuần)

Mục tiêu: Hoàn thiện luồng mua hàng: lọc sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán đa phương thức; admin xử lý được đơn hàng và quản lý tồn kho.

| ID | User Story | Priority | Point |
| --- | --- | --- | --- |
| US03 | Đăng nhập nhanh bằng Google | Should | 2 |
| US04 | Quên mật khẩu | Should | 3 |
| US05 | Cập nhật thông tin cá nhân | Should | 2 |
| US10 | Lọc sản phẩm theo hãng/giá/ngành hàng | Should | 5 |
| US12 | Thêm vào giỏ hàng (tạm tính, realtime) | Must | 3 |
| US13 | Cập nhật/xóa giỏ hàng | Must | 2 |
| US14 | Đặt hàng, chọn phương thức vận chuyển | Must | 5 |
| US15 | Chọn phương thức thanh toán (COD/chuyển khoản/ví điện tử) | Must | 5 |
| US17 | Email/thông báo xác nhận đơn hàng | Must | 3 |
| US33 | Admin xem/cập nhật trạng thái đơn hàng | Must | 5 |
| US34 | Admin quản lý tồn kho | Should | 5 |

Tổng điểm Sprint: 40

## Sprint 3: Trải nghiệm nâng cao & Khuyến mãi (2 tuần)

Mục tiêu: Bổ sung so sánh sản phẩm, trả góp, lịch sử/hủy đơn, đánh giá, mã giảm giá, ưu đãi HSSV (kèm duyệt xác thực thẻ HSSV); admin quản lý tài khoản khách hàng.

| ID | User Story | Priority | Point |
| --- | --- | --- | --- |
| US11 | So sánh sản phẩm | Could | 5 |
| US16 | Trả góp 0% | Could | 3 |
| US18 | Xem lịch sử đơn hàng | Should | 3 |
| US19 | Hủy đơn hàng | Could | 3 |
| US20 | Đánh giá, bình luận sản phẩm | Could | 3 |
| US21 | Nhập mã giảm giá | Could | 3 |
| US22 | Ưu đãi học sinh - sinh viên (HSSV) | Could | 2 |
| US38 | Admin duyệt xác thực HSSV | Could | 2 |
| US36 | Admin quản lý tài khoản khách hàng | Should | 3 |

Tổng điểm Sprint: 27

## Sprint 4: Dịch vụ mở rộng theo mô hình GEARVN & Hoàn thiện (2 tuần)

Mục tiêu: Thu cũ - đổi mới, hệ thống showroom, trang chính sách/hướng dẫn, tin tức - review; admin có thống kê doanh thu và audit log.

| ID | User Story | Priority | Point |
| --- | --- | --- | --- |
| US23 | Gửi yêu cầu thu cũ - đổi mới | Could | 5 |
| US24 | Admin duyệt thu cũ - đổi mới | Could | 3 |
| US25 | Tra cứu showroom gần nhất | Should | 3 |
| US26 | Trang giới thiệu/chính sách | Could | 2 |
| US27 | Trang hướng dẫn mua hàng/thanh toán/trả góp | Could | 2 |
| US28 | Xem tin tức - review | Could | 3 |
| US29 | Admin quản lý bài viết tin tức - review | Could | 3 |
| US35 | Admin thống kê doanh thu | Could | 5 |
| US37 | Admin ghi log thao tác (audit log) | Could | 3 |

Tổng điểm Sprint: 29

# VI. Đối chiếu tính năng theo nền tảng GEARVN

Bảng dưới liệt kê các tính năng tiêu biểu được khảo sát trực tiếp trên gearvn.com và cách áp dụng vào backlog của dự án (website bán thiết bị gaming).

| Tính năng tham khảo từ GEARVN | Áp dụng trong Backlog |
| --- | --- |
| Menu điều hướng nhiều cấp theo hãng + mức giá cho từng ngành hàng (laptop, PC, gaming gear...) | Epic Sản phẩm - US10 (lọc theo hãng/giá/ngành hàng/cấu hình) |
| Trang chủ có banner khuyến mãi và sản phẩm nổi bật theo từng hãng | US06 |
| Ô tìm kiếm có gợi ý từ khóa ngay khi gõ | US09 |
| Bộ lọc theo hãng, mức giá, thông số kỹ thuật (CPU/GPU) | US10 |
| Trang so sánh cấu hình sản phẩm | US11 |
| Đăng nhập nhanh bằng tài khoản Google | US03 |
| Đa dạng phương thức thanh toán: COD, chuyển khoản, ví điện tử (Momo, ZaloPay), trả góp 0% | US15, US16 |
| Chương trình "Thu cũ - Đổi mới" (áp dụng cho laptop, PC gaming, linh kiện) | US23, US24 |
| Hệ thống showroom/chi nhánh, tra cứu địa chỉ - giờ mở cửa | US25 |
| Ưu đãi riêng cho học sinh - sinh viên (HSSV) | US22, US38 |
| Mục Tin tức - Review (blog công nghệ, đánh giá, so sánh sản phẩm gaming) | US28, US29 |
| Các trang chính sách & hướng dẫn tách riêng (bảo hành, đổi trả, vận chuyển, thanh toán, trả góp) | US26, US27 |
| Dịch vụ tư vấn/Build PC theo yêu cầu, tổng đài hỗ trợ riêng cho tư vấn bán hàng / kỹ thuật - bảo hành / khiếu nại | Đưa vào NFR hỗ trợ khách hàng và Epic Nội dung tĩnh (đề xuất mở rộng ở giai đoạn sau, ngoài phạm vi 38 user story hiện tại) |

# VII. Phụ lục: Đối chiếu ID User Story qua các phiên bản

Bảng đối chiếu ID user story giữa bản gốc (Nhom_11_Backlog.docx), các đề xuất trong Báo cáo đánh giá Product Backlog, và ID trong bản chỉnh sửa cuối cùng.

| ID (bản gốc/đề xuất) | ID (bản chỉnh sửa) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| US01 | US01 | Bổ sung: "hoặc số điện thoại" |
| US02 | US02 | Giữ nguyên |
| US03 | US04 | Giữ nguyên, đổi số thứ tự |
| US04 | US05 | Giữ nguyên, đổi số thứ tự |
| US05 | US07 | Giữ nguyên, đổi số thứ tự |
| US06 | US08 | Giữ nguyên, đổi số thứ tự |
| US07 | US09 | Bổ sung: gợi ý từ khóa (autocomplete) |
| US08 | US10 | Giữ nguyên, đổi số thứ tự |
| US09 | US11 | Giữ nguyên, đổi số thứ tự |
| US10 | US12 | Bổ sung: tạm tính, số lượng, cập nhật realtime |
| US11 | US13 | Giữ nguyên, đổi số thứ tự |
| US12 | US14 | Bổ sung: chọn phương thức vận chuyển |
| US13 | US15 | Bổ sung: đủ 3 phương thức (thêm ví điện tử) |
| US14 | US18 | Giữ nguyên, đổi số thứ tự |
| US15 | US19 | Giữ nguyên, đổi số thứ tự |
| US16 | US20 | Giữ nguyên, đổi số thứ tự |
| US17 | US21 | Giữ nguyên, đổi số thứ tự |
| US18 | US31 | Giữ nguyên, đổi số thứ tự |
| US19 | US32 | Giữ nguyên, đổi số thứ tự |
| US20 | US33 | Giữ nguyên, đổi số thứ tự |
| US21 | US34 | Bổ sung: tự động trừ kho |
| US22 | US35 | Bổ sung: thống kê theo ngày (thêm theo tháng) |
| US23 | US36 | Bổ sung: có thể khóa tài khoản vi phạm |
| US24 (đề xuất) | US06 | Đề xuất trong báo cáo đánh giá, nay đưa vào Epic Trang chủ |
| US25 (đề xuất) | US17 | Đề xuất trong báo cáo đánh giá, nay đưa vào Epic Đặt hàng & Thanh toán |
| US26 (đề xuất) | US30 | Đề xuất trong báo cáo đánh giá, nay đưa vào Epic Quản trị |
| US27 (đề xuất) | US26 | Đề xuất trong báo cáo đánh giá, nay đưa vào Epic Nội dung tĩnh |
| US28 (đề xuất) | US37 | Đề xuất trong báo cáo đánh giá, nay đưa vào Epic Quản trị |

User story hoàn toàn mới, không có trong bản gốc lẫn báo cáo đánh giá: US03, US16, US22, US23, US24, US25, US27, US28, US29, US38 (10 user story, lấy cảm hứng từ các tính năng thực tế trên nền tảng GEARVN và từ quá trình rà soát bổ sung).

# VIII. Kết luận

Bản Product Backlog chỉnh sửa đã khắc phục toàn bộ các thiếu sót nêu trong báo cáo đánh giá (5 user story bị thiếu, 8 user story mô tả chưa đầy đủ, thiếu mục NFR), đồng thời mở rộng tập tính năng theo mô hình nền tảng GEARVN với 10 user story mới (đăng nhập Google, trả góp 0%, ưu đãi HSSV kèm duyệt xác thực thẻ HSSV, Thu cũ - Đổi mới, hệ thống showroom, trang hướng dẫn, Tin tức - Review). Backlog hiện có 38 user story, 123 story point, được lên kế hoạch trong 4 sprint (8 tuần), đảm bảo bám sát 37/37 yêu cầu khách hàng và có thể triển khai thành đồ án môn Công Nghệ Phần Mềm Nâng Cao cho website bán thiết bị gaming theo mô hình GEARVN.